**18.01.2022г. № 3**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»**

**ШИРОКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ШИРОКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2021 ГОД»**

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2021 году программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Широковском муниципальном образовании на 2021 год», руководствуясь постановлением администрации Широковского муниципального образования – администрации сельского поселения от 16.12.2020 года № 56 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Широковского муниципального образования», Уставом Широковского муниципального образования, администрация Широковского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Широковском муниципальном образовании на 2021 год» (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Широковского сельского поселения».

Глава Широковского

муниципального образования

В.П.Едаков

Приложение к постановлению администрации Широковского

муниципального образования от 18.01.2022 г. № 3

Подпрограмма 1

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2021 год»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но  % |
| Закупка фонарей для уличного освещения и оказание услуг | Администрация Широковского муниципального образования | 2021 | 20000,00 | 0,00 | 0 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Широковском муниципальном образовании на 2021 год» | руб. | 20000,00 | 0,00 | -20000,00 | -100 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | |
| руб.-/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Широковском муниципальном образовании на 2021 год» | Закупка фонарей для уличного освещения и оказание услуг | Местный бюджет | 20000,00 | 0,00 | -20000,00 | 0-100 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2021 год

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-ности в Широковском муниципальном образовании на 2021 год» | Повышение энергетической эффективности, уменьшение потерь электроэнергии | 2021г. | МБ | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Администрация Широковского МО |
| Итого: | | | | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| В том числе МБ | | | | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2021 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Широковском муниципальном образовании | Повышение энергетической эффективности, уменьшение потерь электроэнергии | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 2 «Обеспечение населения Широковского муниципального образования качественной питьевой водой на 2021 год»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но% |
| «Обеспечение населения Широковского муниципального образования качественной питьевой водой на 2021 год» | Администрация Широковского муниципального образования | 2021 | 50000,00 | 232488,72 | 465 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | «Обеспечение населения Широковского муниципального образования качественной питьевой водой на 2021 год» | руб. | 50000,00 | 232488,72 | +182488,72 |  |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | |
| руб.,-/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Обеспечение населения Широковского муниципального образования качественной питьевой водой на 2021 год» | Обслуживание в/ башни, Сан.-эпидем. исследование воды, формирование межевого плана, выполнение работ по подготовке проекта Зон санитарной охраны | Местный бюджет | 50000,00 | 232488,72 | +182488,72 | +365 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2021 год

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия(месяц, квартал ) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| «Обеспечение населения Широковского муниципального образования качественной питьевой водой на 2021 год» | Обеспечение населения качественной питьевой водой | 2021г. | ММБ | 50000,00 | 232488,72 | 232488,72 | 465 | Администрация Широковского МО |
| Итого: | | | | 50000,00 | 232488,72 | 232488,72 | 465 |  |
| В том числе МБ: | | | | 50000,00 | 232488,72 | 232488,72 | 465 |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2021 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Обеспечение населения Широковского муниципального образования качественной питьевой водой на 2021 год» | Снижение возможности заражения инфекционными заболеваниями; обеспечение населения качественной питьевой водой | 50000,00 | 232488,72 | 232488,72 |
| Итого: | | 50000,00 | 232488,72 | 232488,72 |  |

Подпрограмма 3 «Содержание мест захоронений, расположенных на территории Широковского муниципального образования на 2021 год»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2021 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но  % |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Широковского муниципального образования на 2021 год» | Администрация Широковского муниципального образования | 2021 | 30000,00 | 64000,00 | 213 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения, формирование схем расположения земельных участков, проведение комплекса кадастровых работ | руб. | 30000,00 | 64000,00 | +34000,00 | +113 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | |
| Руб.,-/+ | % |
| МБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Широковского муниципального образования на 2021 год» | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения, формирование схем расположения земельных участков, проведение комплекса кадастровых работ | Местный бюджет | 30000,00 | 64000,00 | +34000,00 | 0 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2021 год

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Широковского муниципального образования на 2021 год» | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения, формирование схем расположения земельных участков, проведение комплекса кадастровых работ | 2021 г. | ММБ | 30000,00 | 64000,00 | 64000,00 | 213 | Администрация Широковского МО |
| Итого: | | | | 30000,00 | 64000,00 | 64000,00 | 213 |  |
| В том числе МБ: | | | | 30000,00 | 64000,00 | 64000,00 | 213 |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2021 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Широковского муниципального образования на 2021 год» | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения, формирование схем расположения земельных участков, проведение комплекса кадастровых работ | 30000,00 | 64000,00 | 64000,00 |
| Итого: | | 30000,00 | 64000,00 | 64000,00 |

Подпрограмма 4 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов на 2021 год»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2021 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но % |
| «Организация сбора и вывоза бытовых отходов на 2021 год» | Администрация Широковского муниципального образования | 2021 | 80000,00 | 90074,61 | 113 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | «Организация сбора и вывоза бытовых отходов на 2021 год | руб. | 80000,00 | 90074,61 | +10074,61 | +13 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | |
| руб.,-/+ | % |
| МБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Организация сбора и вывоза бытовых отходов на 2021 год | Уборка мусора, приобретение контейнеров для мусора | Местный бюджет | 80000,00 | 90074,61 | +10074,61 | 0 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2021 год.

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| «Организация сбора и вывоза бытовых отходов на 2021 год | Уборка мусора, приобретение контейнеров для мусора | 2021г. | ММБ | 80000,00 | 90074,61 | 90074,61 | 113 | Администрация Широковского МО |
| Итого: | | | | 80000,00 | 90074,61 | 90074,61 | 113 |  |
| В том числе МБ: | | | | 80000,00 | 90074,61 | 90074,61 |  |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2021 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Организация сбора и вывоза бытовых отходов на 2021 год | Создание комплекса мер, направленных на улучшение санитарного благополучия и благоприятных условий для проживания населения | 80000,00 | 90074,61 | 90074,61 |
| Итого: | | 80000,00 | 90074,61 | 90074,61 |

Подпрограмма 5 «Организация благоустройства территории муниципального образования на 2021 год»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2021 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но % |
| Организация благоустройства территории муниципального образования на 2021 год | Администрация Широковского муниципального образования | 2021 | 100000,00 | 318900,00 | 319 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | Организация благоустройства территории муниципального образования на 2021 год | руб. | 100000,00 | 318900,00 | +218900,00 | +219 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | |
| руб.,-/+ | % |
| МБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организация благоустройства территории муниципального образования на 2021 год | Приобретение детских игровых и спортивных площадок | Местный бюджет | 100000,00 | 318900,00 | +218900,00 | 0 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2021 год.

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| Организация благоустройства территории муниципального образования на 2021 год | Благоустройство территории и создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей | 2021г. | ММБ | 100000,00 | 318900,00 | 318900,00 | 319 | Администрация Широковского МО |
| Итого: | | | | 100000,00 | 318900,00 | 318900,00 | 319 |  |
| В том числе МБ: | | | | 100000,00 | 318900,00 | 318900,00 |  |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2021 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| Организация благоустройства территории муниципального образования на 2021 год» | Благоустройство территории и создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей | 100000,00 | 318900,00 | 318900,00 |
| Итого: | | 100000,00 | 318900,00 | 318900,00 |