18.01.2022г. № 6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»

ШИРОКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ШИРОКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

НА 2021 ГОД»

Рассмотрев отчет об исполнении в 2021 году муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Широковском муниципальном образовании на 2021 год», руководствуясь постановлением администрации Широковского муниципального образования – администрации сельского поселения от 16.12.2020 года № 56 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Широковского муниципального образования», Уставом Широковского муниципального образования, администрация Широковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Широковском муниципальном образовании на 2021 год». ( приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации «Вестнике Широковского сельского поселения».

Глава Широковского

муниципального образования

В.П.Едаков

Приложение №1

к постановлению

администрации Широковского

муниципального образования

от 18.01.2022 года 6

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ««РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ШИРОКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

НА 2021 ГОД»

Отчет о реализации программы за отчетный 2021 год

Таблица 1

| Nп/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за отчетный 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Расчистка автомобильных дорог от снега на территории Широковского муниципального образования" на 2021г | Администра-ция Широковского МО | 2021г. | 195436,02 |
| 22 3 | Оплата за текущий ремонт автомобильных дорог на территории Широковского муниципального образования" на 2021г |  |  | 213889,00 |
| 43 | Устройство тротуаров |  |  | 30999,69 |
| 54 | Оплата за аренду опор и технологическое присоединение |  |  | 1664,60 |
| 5 | Кадастровые работы по оформлению дорог |  |  | 350800,00 |
| 6 | Итого: |  |  | 792789,31 |

### Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

| Nп/п | Наименование показателя | Едини-ца измерения | Плано-вое значе-ние | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 11 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Широковского муниципального образования" на 2021г. | руб. | 1112200,00 | 792789,31 | -319410,69 | -29 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

Таблица 3

| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источ-ник финан-сиро-вания | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение |
|  |  |  |  |  | руб.,-/+ | % |
|  |  |  | МБ | МБ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Повышение безопасности дорожного движения на территории Широковского муниципаль-ного образования" на 2021 г., | Расчистка автомобильных дорог от снега на территории Широковского муниципального образования" на 2021г | Мест-ный бюджет | 514846,71 | 195436,02 | -319410,69 | 1-62 |
|  | Оплата за текущий ремонт автомобильных дорог на территории Широковского муниципального образования" на 2021г |  | 213889,00 | 213889,00 | 0,00 | 00 |
|  | Устройство тротуара |  | 30999,69 | 30999,69 | 0,00 | 70 1 |
|  | Оплата за аренду опор и технологическое присоединение |  | 1664,60 | 1664,60 | 0,00 | 80 |
|  | Кадастровые работы по оформлению дорог |  | 350800,00 | 350800,00 | 0,00 | 00 |
| ИТОГО | 1112200,00 | 792789,31 | -319410,69 | --29 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2021 год

Таблица 4

| №№ п.п., цели, задачи, мероприя-тий в соответ-ствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок испол-нения меропри-ятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финан-сирова-ния, предус-мотрен-ный на 2021 год, (руб.) | Выпол-нено за отчет-ный период (руб.) | Профи-нанси-ровано за отчет-ный период (руб.) | Степень и резуль-таты выполнения программного меропрития, причины невыполнения (при наличии | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение безопасности дорожного движения на территории Широковского муниципального образования" на 2021 г., | Расчистка автомобильных дорог от снега, кадастровые работы | 2021 г. | ММБ | 1112200,00 | 792789,31 | 792789,31 | 71 | Администрация Широковского МО |
| Итого: | 1112200,00 | 792789,31 | 792789,31 | 71 |  |
| в том числе Местный бюджет: | 1112200,00 | 792789,31 | 792789,31 | 71 |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица 5

| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программ-много мероприятия | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. |
|  |  | предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| Повышение безопасности дорожного движения на территории Широковского муниципального образования" на 2021 г., | Расчистка автомобильных дорог от снега и кадастровые работы по оформлению дорог в собственность | 1112200,00 | 792789,31 | 792789,31 |
| Итого: | 1112200,00 | 792789,31 | 792789,31 |