**ПРОЕКТ**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ШИРОКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА (ДОРОЖНОЙ КАРТЫ) МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ И НЕДОПУЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК НА ТЕРРИТОРИИ ШИРОКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НА 2023-2025 ГОДЫ**

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 01.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Уставом Широковского муниципального образования, в целях улучшения экологического состояния и обеспечения санитарного состояния территорий населенных пунктов Широковского муниципального образования, администрация Широковского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план (дорожную карту) общих мероприятий по ликвидации существующих и недопущению возникновения несанкционированных свалок на территории Широковского муниципального образования на 2023-2025 годы. (Приложение №1)

2. Утвердить план конкретных мероприятий по ликвидации существующих несанкционированных свалок на территории Широковского муниципального образования на 2023-2025 годы. (Приложение №2)

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник Широковского сельского поселения» и на официальном сайте администрации Широковского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Широковского

муниципального образования

Н.В. Солоненко

Приложение №1

к постановлению администрации

Широковского муниципального образования

от 00.00.2023 года № 00

**ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**общих мероприятий по ликвидации существующих и недопущению возникновения несанкционированных свалок на территории Широковского муниципального образования на 2023-2025 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Выявление несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления | Систематически | Администрация поселения |
| 2 | Заключение договоров с ООО «Региональный северный оператор» на ликвидацию несанкционированных свалок | Постоянно | Администрация поселения |
| 3 | Установка и  изготовление аншлагов в местах отдыха населения и зонах рекреации, запрещающих несанкционированные свалки | Постоянно | Администрация поселения |
| 4 | Оборудование площадок для размещения контейнеров для сбора ТКО | 2023 год - 6  2024 год – 14  2025 год – 14 | Администрация поселения |
| 5 | Проведение месячников по санитарной очистке, благоустройству, дней защиты от экологической опасности | Согласно утвержденного плана | Администрация поселения |
| 6 | Приобретение недостающего количества контейнеров (43 штуки) | 2023 год – 14  2024 – 14  2025 - 15 | Администрация поселения |
| 7 | Повышение экологического информирования и образования населения. Публикация экологических материалов на сайте, проведение мероприятий экологической направленности в образовательных учреждениях, учреждениях культуры. | Постоянно | Администрация поселения, руководители школ и МКУК |

Приложение №2

к постановлению администрации

Широковского муниципального образования

от 00.00.2023 года № 00

**ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**конкретных мероприятий по ликвидации существующих несанкционированных свалок на территории Широковского муниципального образования на 2023-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местонахождение | Площадь | Объем | Состав отходов | Принимаемые меры | Планируемые мероприятия и сроки выполнения |
| 1 | 0,8 км от с. Широково | 0,8 га | 0,38м3 | Бытовые | 1.Ограждение  2.Гуртовка  3.Разъяснительные беседы с населением | 1. Обустройство площадок ТКО до 2025г. включительно  2.Заключение договора с региональным оператором после обустройства площадок ТКО  3. Ликвидация несанкционированной свалки после заключения договора с региональным оператором |