**06.02.2023г. № 20**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»**

**ШИРОКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ШИРОКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2022 ГОД»**

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2022 году программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Широковском муниципальном образовании на 2022 год», руководствуясь постановлением администрации Широковского муниципального образования – администрации сельского поселения от 16.12.2020 года № 56 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Широковского муниципального образования», Уставом Широковского муниципального образования, администрация Широковского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Широковском муниципальном образовании на 2022 год» (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Широковского сельского поселения».

Глава Широковского

муниципального образования

Н.В. Солоненко

Приложение

к постановлению администрации

Широковского муниципального образования

от 06.02.2023г. № 20

Подпрограмма 1

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2022 год»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2022 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполнено  % |
| Закупка фонарей для уличного освещения и оказание услуг | Администрация Широковского муниципального образования | 2022 | 24 633,00 | 24 633,00 | 100 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Плановое  значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Широковском муниципальном образовании на 2022 год» | руб. | 24 633,00 | 24 633,00 | 0 | 0 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | |
| руб.-/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Широковском муниципальном образовании на 2022 год» | Закупка светодиодных светильников  для уличного освещения и оказание услуг | Местный бюджет | 24 633,00 | 24 633,00 | 0 | 0 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2022 год

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-ности в Широковском муниципальном образовании на 2022 год» | Повышение энергетической эффективности, уменьшение потерь электроэнергии | 2022г | МБ | 24 633,00 | 24 633,00 | 24 633,00 | 100 | Администрация Широковского МО |
| Итого: | | | | 24 633,00 | 24 633,00 | 24 633,00 | 100 |  |
| В том числе МБ | | | | 24 633,00 | 24 633,00 | 24 633,00 | 100 |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| № п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2022г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Широковском муниципальном образовании | Повышение энергетической эффективности, уменьшение потерь электроэнергии | 24 633,00 | 24 633,00 | 24 633,00 |
| Итого: | | 24 633,00 | 24 633,00 | 24 633,00 |

Подпрограмма 2 «Обеспечение населения Широковского муниципального образования качественной питьевой водой на 2022 год»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но% |
| «Обеспечение населения Широковского муниципального образования качественной питьевой водой на 2022 год» | Администрация Широковского муниципального образования | 2022 | 119 143,29 | 119 143,29 | 100 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Плановое  значение | Фактическое  значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| «Обеспечение населения Широковского муниципального образования качественной питьевой водой на 2022 год» | руб. | 119 143,29 | 119 143,29 | 0 | 0 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | |
| руб.,-/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Обеспечение населения Широковского муниципального образования качественной питьевой водой на 2022 год» | Обслуживание в/ башни, Сан.-эпидем. исследование воды, приобретение насоса, получение санитарно-эпидемического заключения на источник водоснабжения | Местный бюджет | 119 143,29 | 119 143,29 | 0 | 0 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2022 год

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия(месяц, квартал ) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| «Обеспечение населения Широковского муниципального образования качественной питьевой водой на 2022 год» | Обеспечение населения качественной питьевой водой | 2022 | ММБ | 119 143,29 | 119 143,29 | 119 143,29 | 100 | Администрация Широковского МО |
| Итого: | | | | 119 143,29 | 119 143,29 | 119 143,29 | 100 |  |
| В том числе МБ: | | | | 119 143,29 | 119 143,29 | 119 143,29 | 100 |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2022г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Обеспечение населения Широковского муниципального образования качественной питьевой водой на 2022 год» | Снижение возможности заражения инфекционными заболеваниями; обеспечение населения качественной питьевой водой | 119 143,29 | 119 143,29 | 119 143,29 |

Подпрограмма 3 «Содержание мест захоронений, расположенных на территории Широковского муниципального образования на 2022 год»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2022 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но  % |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Широковского муниципального образования на 2022 год» | Администрация Широковского муниципального образования | 2022 | 40 000,80 | 40 000,80 | 100 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения, формирование схем расположения земельных участков, проведение комплекса кадастровых работ | руб. | 40 000,80 | 40 000,80 | 0 | 0 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | |
| Руб.,  -/+ | % |
| МБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Широковского муниципального образования на 2022 год» | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения, расчистка кладбищ от снега | Местный бюджет | 40 000,80 | 40 000,80 | 0 | 0 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2022 год

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Широковского муниципального образования на 2022 год» | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения, расчистка кладбища от снега | 2022г | ММБ | 40 000,80 | 40 000,80 | 40 000,80 | 100 | Администрация Широковского МО |
| Итого: | | | | 40 000,80 | 40 000,80 | 40 000,80 | 100 |  |
| В том числе МБ: | | | | 40 000,80 | 40 000,80 | 40 000,80 | 100 |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2022г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Широковского муниципального образования на 2021 год» | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения, расчистка кладбища от снега | 40 000,80 | 40 000,80 | 40 000,80 |
| Итого: | | 40 000,80 | 40 000,80 | 40 000,80 |

Подпрограмма 4 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов на 2022 год»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2022 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но % |
| «Организация сбора и вывоза бытовых отходов на 2022 год» | Администрация Широковского муниципального образования | 2022 | 5 175,00 | 5 175,00 | 100 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | «Организация сбора и вывоза бытовых отходов на 2022 год | руб. | 5 175,00 | 5 175,00 | 0 | 0 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | |
| руб.,  -/+ | % |
| МБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Организация сбора и вывоза бытовых отходов на 2021 год | Уборка мусора, обезвреживание ртутьсодержащих ламп | Местный бюджет | 5 175,00 | 5 175,00 | 0 | 0 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2022 год.

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| «Организация сбора и вывоза бытовых отходов на 2022 год | Уборка мусора, обезвреживание ртутьсодержащих ламп | 2022г | ММБ | 5 175,00 | 5 175,00 | 5 175,00 | 100 | Администрация Широковского МО |
| Итого: | | | | 5 175,00 | 5 175,00 | 5 175,00 | 100 |  |
| В том числе МБ: | | | | 5 175,00 | 5 175,00 | 5 175,00 | 100 |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2022г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Организация сбора и вывоза бытовых отходов на 2022 год | Создание комплекса мер, направленных на улучшение санитарного благополучия и благоприятных условий для проживания населения | 5 175,00 | 5 175,00 | 5 175,00 |
| Итого: | | 5 175,00 | 5 175,00 | 5 175,00 |

Подпрограмма 5 «Организация благоустройства территории муниципального образования на 2022 год»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2022 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но % |
| Организация благоустройства территории муниципального образования на 2022 год | Администрация Широковского муниципального образования | 2022 | 23 436,85 | 23 436,85 | 100 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| Организация благоустройства территории муниципального образования на 2022 год | руб. | 23 436,85 | 23 436,85 | 0 | 0 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | |
| руб.,  -/+ | % |
| МБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организация благоустройства территории муниципального образования на 2022 год | изготовление мемориальной доски | Местный бюджет | 23 436,85 | 23 436,85 | 0 | 0 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2022 год.

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, (руб) | Выполнено за отчетный период (руб) | Профинансировано за отчетный период (руб) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины | Исполнитель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | невыполнения (при наличии) |  |
| Организация благоустройства территории муниципального образования на 2022 год | Благоустройство территории и создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей | 2022г | МБ | 23 436,85 | 23 436,85 | 23 436,85 | 100 | Администрация Широковского МО |
| Итого: | | | | 23 436,85 | 23 436,85 | 23 436,85 | 100 |  |
| В том числе МБ: | | | | 23 436,85 | 23 436,85 | 23 436,85 | 100 |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2022г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| Организация благоустройства территории муниципального образования на 2021 год» | Благоустройство территории и создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей | 23 436,85 | 23 436,85 | 23 436,85 |
| Итого: | | 23 436,85 | 23 436,85 | 23 436,85 |